Số: 02-KH/QTTB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP.HCM**

**PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ**

**\*\*\***

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020*

**KẾ HOẠCH**

**CẮT, TỈA CÂY XANH**

**--------------**

**I. HIỆN TRẠNG, MỤC ĐÍCH**

**1. Hiện trạng**

Khuôn viên trường và ký túc xá hiện có 09 cây xanh các loại kích cỡ lớn, nghiêng hoặc cành lớn dễ gãy cần được cắt, tỉa. Cụ thể:

- 01 cây sung cổng chính: Có cành lớn chìa ra ngoài đường và trạm biến áp.

- 01 cây phượng trước văn phòng 123Vietnamese: Thân cây lớn, cao, cong về hướng ký túc xá.

- 02 cây lim xẹt sân ký túc xá: Thân cao lớn và nghiêng, có cành to chìa vào khu vực Lưu học sinh.

- 01 cây bàng sân căn tin: Thân cao lớn và nghiêng.

- 01 cây bồ đề cột cờ: Tán rộng lấn sát cột cờ, che lá cờ, cành to chìa ra ngoài dễ gãy.

- 01 cây phượng bên cạnh cây bồ đề: Cành lớn và chìa ngang.

- 01 cây bàng lối lên cầu thang nhà B: Thân cây cao to, nghiêng về hướng kính chắn nhà B, có nguy cơ ngã gãy vỡ kính.

- 01 cây phượng khu vực nhà rác: Thân cây cao lớn, nghiêng vào dãy nhà B.

**2. Mục đích**

- Cắt những cây bị nghiêng, tỉa những cây có cành xum xuê, dễ gãy. Đảm bảo an toàn cho con người và khuôn viên trường học, ký túc xá.

- Cải thiện mỹ quan khuôn viên nhà trường, tạo không gian thoáng đãng nhưng vẫn đảm bảo duy trì mảng xanh trong nhà trường.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Thời gian thực hiện:** Ngày 17/10/2020 (Thứ Bảy), từ 7g30 đến 17g00.

**2. Địa điểm:** Sân trường, sân ký túc xá.

**3. Đơn vị thực hiện:** Do Hội đồng lựa chọn trên cơ sở các công ty dịch vụ chào giá và phương án thi công.

**4. Phương án thi công đối với từng cây:**

- 01 cây sung cổng chính: Có cành lớn chìa ra ngoài đường và trạm biến áp. Cắt cành chìa ra đường và trạm biến áp.

- 01 cây phượng trước văn phòng 123Vietnamese: Cắt cây ngang lầu 2.

- 02 cây lim xẹt sân ký túc xá: Cắt để lại thân chính và ngang lầu 2.

- 01 cây bàng sân căn tin: Cắt để lại thân cao 3.5 mét.

- 01 cây bồ đề cột cờ: Cắt cành khỏi đụng cột cờ, cắt các cành to chìa ra ngoài.

- 01 cây phượng bên cạnh cây bồ đề: Tỉa một số cành lớn.

- 01 cây bàng lối lên cầu thang nhà B: Cắt ngang mái lầu 1.

- 01 cây phượng khu vực nhà rác: Cắt 02 nhánh lớn, để lại 4.0 mét.

**5. Dự trù kinh phí:** Không quá 35.000.000 đồng *(Ba mươi lăm triệu đồng)*.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP**

*- Ông Nguyễn Thế Trường:* Liên hệ dịch vụ, giám sát quá trình thi công của công ty dịch vụ, xử lý tình huống phát sinh.

*- Ông Bùi Thanh Xuân:* Giám sát con người, cảnh báo an toàn cho người ra vào các khu vực thi công, đảm bảo điều kiện vật chất cho công ty dịch vụ trong quá trình thi công (điện, nước, chỗ để xe).

*- Phòng Công tác HSSV:* Phối hợp kiểm soát an ninh ra vào ký túc xá, hỗ trợ cho xe cẩu, xe thu gom ra vào sân ký túc xá, thông báo học sinh không lại gần khu vực các cây đang thi công.

*- Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị:* Phối hợp kiểm soát an ninh ra vào cổng, hỗ trợ xe cẩu, xe thu gom ra vào cổng trường, vào sân trường.

*- Công đoàn Trường:* Phối hợp thông báo cho nhân viên giữ xe không cho để xe tại khu vực gần các cây xanh nêu trên.

*Để kế hoạch được triển khai thuận lợi, Phòng Quản trị thiết bị kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.*

**BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG PHÒNG**

**ThS. Lê Hữu Thức ThS. Nguyễn Thế Trường**